淮河入海水道二期工程

盐城市境内2023年度河道工程施工3标

钢筋砼挡墙工程

劳务分包内部招标公告

合同编号：RHSD2/YCSG-2023-07

江苏省水利建设工程有限公司

二〇二四年十一月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标须知

- 第一章 招标公告

淮河入海水道二期工程盐城市境内2023年度河道施工3标

钢筋砼挡墙工程劳务分包内部招标公告

1、依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于盐城市水利工程建设管理中心（以下简称为“发包人”）与江苏省水利建设工程有限公司（以下简称为“承包人”)已经签订了淮河入海水道二期工程盐城市境内2023年度河道施工3标施工总承包合同（以下称为“总包合同”）。现邀请潜在投标人参加本工程劳务分包的投标。

2、江苏省水利建设工程有限公司经营部具体负责本工程的内部招标事宜。

3、工程概况：

（1）工程地点：盐城市阜宁县芦蒲镇芦杨泵站附近。

（2）招标内容：淮河入海水道二期工程盐城市境内2023年度河道施工3标钢筋砼挡墙工程的混凝土工程、钢筋制作安装工程、模板工程劳务。本次招标分一个标段。

（3）计划工期：项目计划于2024年12月5日开工（具体以项目部通知为准），2025年3月30日前全部施工完成。

4、申请人应当具备的主要资格条件：

投标人必须具有土建类施工总承包资质或劳务资质和安全许可证的成建制单位。

在五年内（2019年10月1日以后）承担过类似工程施工经历同时要提供相关说明文件或合同文件（复印件）。

5、请有意参加投标的承包人于2024年12月2日11：00前到江苏省水利建设工程有限公司网站www.jswcc.com下载招标文件，招标文件密码在报名后获取。报名时经办人须携带本人身份证件、单位介绍信、单位营业执照复印件并加盖单位公章和承担过类似工程的说明文件或合同复印件（包括分包合同）。报名费人民币200元整，领取/接受招标文件后不退。

6、投标人的确定方法：资格后审，符合条件的全部入围。

7、如有投标需要，投标人可自行踏勘现场，费用自理。项目地址：盐城市阜宁县芦蒲镇芦杨泵站附近，联系人：吴保乾/杨朝光，电话：18936239759/13952749869。

8、投标文件递交地点、开标地点均为：江苏省水利建设工程有限公司5楼会议室

投标截止期、开标时间均为：2024年12月3日上午09:00。

9、招标人地址、联系人及方式：

（1）公司地址，扬州市长征西路14号，联系人：韩工，电话：15252746322。

（2）项目部地址，阜宁县芦蒲镇，联系人：吴保乾/杨朝光，电话：18936239759/13952749869。

（3）纪委联系人：姚立宏  联系电话：051487361772。

10、评标办法

本次招标为综合评标法，满分100分，劳务招标其得分如下：

10.1、投标报价（90分）

（1）当有效报价的投标人个数≤5时，取平均报价*98%为基准价；当有效报价的投标人个数＞5时，去除20%最高价和20%最低价（20%计算取计算数的整数）后，取剩余报价的平均报价*98%为基准价。

（2）投标价得分：在基准价的100%～96%得满分90分。在基准价100%以上,每高1％扣0.5分；在基准价96%以下，每低1％扣0.2分。不足1%采用内插法。

（3）最高限价：投标人的投标项目单价超过对应单价限价时，其投标文件将不会被接受。

10.2信用（3分）

按2022年公司对在建劳务施工队伍动态考核所获等级赋分，赋分如下：优秀3分，良好1.0分，合格0分，首次投标单位信用等级视为良好，赋1.0分。

10.3业绩和信誉（2分）

类似工程指近五年（2019年10月1日以后）合同额100万元及以上河道挡墙工程或水工建筑物劳务施工（同时包含钢筋、模板、混凝土施工）或者400万元及以上混凝土建筑物施工（或构筑物施工，同时包含钢筋、模板、混凝土施工）。

需提供类似工程的说明文件或合同复印件或扫描件（包括分包合同），有一个得1分，最多得2分。

10.4、技术标（5分）

（1）质量保证措施 （2分）

（2）安全生产、文明施工保证措施 （2分）

（3）进度(劳动力)保障及项目管理人员配备（1分）

- 第二章 投标须知

投标须知附表

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：淮河入海水道二期工程盐城市境内2023年度河道施工3标 |
| 2 | 招标人：江苏省水利建设工程有限公司 |
| 3 | 建设地点：盐城市阜宁县芦蒲镇 |
| 4 | 质量要求：符合《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），等级达到优良。 工期要求：符合甲方进度计划及甲方项目的总体计划要求。 |
| 5 | 投标人资格要求：投标人必须为独立法人。 |
| 6 | 合同价格：固定单价合同。 |
| 7 | 投标保证金肆万元；投标保证金在开标前一天11:30之前，电汇至指定账户。履约保证金为中标价的5%，（其中含安全文明施工保证金2%在内）；缴纳履约保证金或提交银行见索即付保函后方可签订合同。 |
| 8 | 投标文件份数：正本1份，副本2份。 U盘一个（附投标报价清单电子版）用1只档案袋密封加盖封条公章递交招标人。 |
| 9 | 投标文件递交至：江苏省水利建设工程有限公司 投标截止期：2024年12月3日9:00 |
| 10 | 开标时间：2024年12月3日9:00 开标地点：江苏省水利建设工程有限公司前5楼会议室 |
| 11 | 投标保证金形式：本次招标人收取投标保证金，写明：入海道盐城段23年度河道3标挡墙工程劳务分包内部招标保证金。 转出帐户：必须为投标单位基本存款账户。 保证金户名：江苏省水利建设工程有限公司 开户行：中国建设银行扬州琼花支行 银行帐号：32001745736050488688 |
| 12 | 评标办法： ①本次招标设最高单价限价，最高总价限价，高于限价（单价、总价）的报价将作废标处理。最高限价：2183680元。 ②资格审查通过后的有效标，采用综合评分法确定中标人。 |
| 13 | 踏勘现场：投标人自行前往查看施工现场。食宿及交通等费用自理。 |